Universidad ORT Uruguay

Facultad de Ingeniería

Sistema de Atención y Pedidos con Asistencia Inteligente

Entregado como requisito para la obtención del título de Analista en Tecnologías de la Información

Gastón Szucs – 231725

Fabricio Barrios - 2923422

Tutor: Mauro Castro

2026

Declaración de autoría

Nosotros, Gastón Szucs y Fabricio Barrios, declaramos que el trabajo que se presenta en esta obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que:

- La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el Proyecto Integrador de la carrera Analista en Tecnologías de la Información;

- Cuando he consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad;

- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra;

- En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas;

- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido nosotros;

- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.

| Fabricio Barrios | Gaston Szucs |
| --- | --- |
| 22/10/2025 | 22/10/2025 |

Abstract

El presente trabajo propone el desarrollo de una Aplicación Web Progresiva (PWA) destinada a optimizar la gestión de pedidos en un restaurante, permitiendo que los clientes realicen sus órdenes de manera autónoma, tanto dentro del local como a distancia.
La solución integra un asistente basado en inteligencia artificial capaz de comprender lenguaje natural y ofrecer recomendaciones personalizadas, adaptándose a las preferencias, restricciones o alergias de cada usuario.
Los pedidos se registran automáticamente y se envían al panel de cocina, donde el personal puede gestionarlos y actualizar su estado en tiempo real.
El sistema incorpora además la integración con Mercado Pago, permitiendo el procesamiento seguro de pagos online, y un panel administrativo que centraliza la información operativa, los reportes de desempeño y el análisis de métricas.
La aplicación se desarrollará utilizando React para el frontend y Spring Boot (Java) para el backend, adoptando una metodología ágil basada en Scrum.

El proyecto busca demostrar la viabilidad de aplicar tecnologías modernas e inteligencia artificial en el sector gastronómico uruguayo, mejorando la experiencia del cliente y la eficiencia operativa del negocio.

Palabras clave

-PWA

-Scrum

- IA

- React

-Spring Boot

-API REST

- Mercado Pago

-Restaurante

-Asistente inteligente

-Frontend

-Backend

-Cliente

-Administrador

-Lenguaje natural

-Automatización de pedidos

-Gestión de cocina

Índice

1.	Introducción	7

2.	Anteproyecto	8

2.1.	Presentación del cliente	8

2.2.	Presentación del problema	9

2.3.	Alternativas y solución propuesta	11

2.4.	Lista de necesidades	13

2.5.	Objetivos del proyecto	14

2.6.	Actores involucrados	15

2.6.1.	Stakeholders internos	15

2.6.2.	Stakeholders externos y beneficiarios	16

2.6.3.	Matriz de actores involucrados	16

2.7.	Lista de requerimientos	18

2.7.1.	Requerimientos funcionales	18

2.7.3.	Datos y validaciones	22

2.7.4.	Niveles de acceso	23

2.7.5.	Flujo de trabajo	24

2.8.	Alcances y limitaciones	24

2.8.1.	Dentro del alcance	24

2.8.2.	Fuera del alcance	25

2.8.3.	Entregables esperados	25

2.9.	Arquitectura	26

2.9.1.	Estructura general de trabajo	27

2.9.2.	Roles y responsabilidades	28

2.9.3.	Herramientas de apoyo	28

2.9.4.	Eventos principales	29

2.9.5.	Justificación del enfoque	29

2.10.	Modelos y documentos de diseño	30

2.10.1.	Diagrama de Clases	30

2.11.	Plan de proyecto	31

2.11.1.	Metodología / Marco de trabajo	31

2.11.2.	Estructura general de trabajo	31

2.11.3.	Herramientas de apoyo	32

2.11.4.	Eventos principales	32

2.11.5.	Justificación del enfoque	32

2.11.6.	Plan para la gestión de los riesgos	33

2.11.7.	Plan de calidad (SQA)	35

2.11.8.	Objetivos del plan de calidad	35

2.11.9.	Estrategia de aseguramiento de calidad	35

2.11.10.	Criterios de aceptación por sprint	35

2.11.11.	Pruebas previstas	36

2.11.12.	Herramientas de control y verificación	36

2.11.13.	Métricas de calidad	36

2.11.14.	Aprobación y seguimiento	36

2.11.15.	Plan de configuración de software (SCM)	37

2.11.16.	Objetivos del plan de configuración	37

2.11.17.	Elementos bajo control de configuración	37

2.11.18.	Herramientas utilizadas	38

2.11.19.	Estrategia de control de versiones	38

2.11.20.	Procedimientos de respaldo y recuperación	38

2.11.21.	Control de entregables	39

2.11.22.	Responsabilidades	39

2.11.23.	Cierre de configuración	39

2.11.24.	Plan de capacitación	40

2.11.24.1.	Capacitación del equipo de desarrollo	40

2.11.25.	Capacitación del cliente	41

2.11.26.	Cronograma de trabajo y estimación de esfuerzo	41

2.11.27.	Compromiso del proyecto	43

2.11.28.	Compromiso del equipo de desarrollo	43

2.11.29.	Compromiso del cliente	45

# Introducción

El presente documento describe el anteproyecto del Sistema de Atención y Pedidos con Asistencia Inteligente, una solución web progresiva (PWA) orientada a automatizar y personalizar la toma de pedidos en un restaurante en proceso de creación.

El proyecto surge de la oportunidad de diseñar los procesos desde cero, minimizando prácticas manuales que suelen generar demoras y errores en picos de demanda, y de integrar inteligencia artificial para asistir al cliente con recomendaciones y ajustes sobre su pedido (preferencias, restricciones, alergias).

El MVP (Producto mínimo viable) contempla la realización de pedidos desde la mesa mediante código QR, su enrutamiento en tiempo real a un panel de cocina, la gestión básica de mesas y lista de espera, un panel administrativo para operación diaria y reportes de desempeño.

La solución se implementará con React (frontend PWA) y Spring Boot (API), manteniendo un enfoque iterativo de entregas quincenales y validaciones con cliente y tutor, conforme a los lineamientos académicos de la Universidad ORT. (Fundamentos desarrollados en secciones de problema, alternativas y metodología.

La solución propuesta se concibe como una herramienta estratégica para:
I. Reducir tiempos de espera y errores de comunicación.
II. Mejorar la experiencia del cliente desde el primer contacto.
III. Digitalizar las operaciones internas de manera progresiva.

Esta visión refleja el propósito del emprendimiento de combinar innovación tecnológica con atención personalizada, ofreciendo una experiencia moderna sin perder la cercanía característica del servicio gastronómico.

# Anteproyecto

## Presentación del cliente

El cliente de este proyecto corresponde a un emprendimiento en proceso de creación, impulsado por George Benítez y Anthony Alen, ambos con experiencia previa en el rubro gastronómico. Actualmente, George Benítez, quien actuará como representante del cliente, se desempeña como Soporte de TI, aportando conocimientos técnicos que facilitan la comunicación con el equipo de desarrollo y la comprensión de los requerimientos tecnológicos del proyecto. Llegamos a él por formar parte del mismo grupo de amigos.

El proyecto del restaurante se encuentra en la fase de diseño conceptual y validación del modelo de negocio, en la cual se están definiendo los procesos internos, la oferta gastronómica y la experiencia de atención al cliente.  En esta etapa, el cliente busca incorporar una solución tecnológica desde el inicio, que permita automatizar la toma de pedidos y reducir la dependencia del personal en tareas repetitivas, aprovechando las posibilidades que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial.

El conocimiento del negocio es aportado por los impulsores del emprendimiento, en base a su experiencia laboral en el sector gastronómico y al análisis de modelos de operación de restaurantes similares, tanto locales como internacionales. Además, el equipo de desarrollo complementa esta información mediante investigación de mercado y revisión de buenas prácticas en sistemas de autogestión y atención digital, lo que permite definir requerimientos funcionales realistas y adaptados a las tendencias actuales del rubro.

Procesos de negocio (que se prevén): al no contar aún con operaciones activas, el emprendimiento tiene la oportunidad de diseñar sus procesos de negocio desde cero, evitando la dependencia de prácticas manuales tradicionales.

Para un mejor entendimiento del lector, se proyecta que el flujo operativo contemple:

- Recepción de clientes y pedidos dentro del local mediante una interfaz digital accesible desde la mesa.

- Atención automatizada guiada por inteligencia artificial, capaz de sugerir platos y adaptarse a preferencias alimenticias.

- Registro centralizado de pedidos, control de cocina y seguimiento de entregas.

- Administración de datos de clientes, historial de consumo y análisis de métricas del servicio.

El cliente prevé contar con una infraestructura tecnológica básica. En principio compuesta por conexión wifi estable, dispositivos móviles o tablets y computadoras para la gestión administrativa.

Esto permite incorporar una plataforma web accesible desde cualquier dispositivo, que acompañe el crecimiento del negocio y pueda escalar a medida que aumente la demanda.

El emprendimiento desde la perspectiva del cliente busca posicionarse como un restaurante innovador, capaz de combinar el trato humano característico del sector gastronómico con la eficiencia y personalización que brindan las nuevas tecnologías.

## Presentación del problema

En el sector gastronómico uruguayo, los modelos tradicionales de atención al cliente presentan limitaciones que impactan tanto en la eficiencia operativa del restaurante como en la experiencia del comensal.
En la mayoría de los establecimientos, las comandas o pedidos se gestionan de forma manual: un mozo recibe al cliente, entrega la carta, toma la orden y posteriormente la transcribe o comunica a la cocina.

Estas dificultades se acentúan en momentos de alta demanda, donde el personal debe atender simultáneamente múltiples mesas y gestionar solicitudes diversas (nuevos pedidos, cambios, condimentos, cuenta, entre otros).

La falta de automatización en estas tareas genera ineficiencias operativas, disminuye la calidad del servicio y puede afectar la satisfacción del cliente.

En el caso del emprendimiento que impulsa este proyecto, el desafío consiste en diseñar desde el inicio un modelo de atención optimizado, evitando reproducir las mismas problemáticas que enfrentan los restaurantes tradicionales. El objetivo es construir una operación que combine eficiencia tecnológica y atención personalizada, integrando herramientas digitales como soporte al servicio humano.

Actualmente el emprendimiento no cuenta con un sistema de gestión de comandas ni con un entorno tecnológico definido, por lo que el desarrollo de una plataforma a medida se presenta como una oportunidad clave para establecer una base sólida y escalable.

La incorporación de inteligencia artificial permitirá automatizar la toma de pedidos (comandas), reducir errores humanos y ofrecer recomendaciones personalizadas según las preferencias o restricciones alimenticias de cada cliente.

La problemática para resolver, por lo tanto, se centra en cómo optimizar la experiencia gastronómica y la gestión interna del restaurante mediante una solución tecnológica que:

  - Reduzca significativamente la dependencia del personal en la toma de pedidos.

  - Minimice errores de comunicación entre cliente, mozo y cocina.

  - Agilice los tiempos de atención, especialmente en horarios pico.

  - Permita registrar y analizar los pedidos realizados para mejorar la toma de decisiones futuras.

La oportunidad de mejora consiste en aprovechar la etapa inicial del emprendimiento para incorporar desde el comienzo una infraestructura tecnológica moderna, que siente las bases de una operación más ágil, eficiente y orientada al cliente.

Implementar un sistema inteligente de toma de pedidos no solo resolvería los problemas habituales del sector gastronómico, sino que además posicionaría al emprendimiento como un referente en innovación y digitalización dentro del rubro, diferenciándose de los modelos tradicionales de atención.

Esta oportunidad de mejora no solo impacta positivamente en la experiencia del cliente y la eficiencia del local, sino que también puede convertirse en una ventaja competitiva sostenible a mediano y largo plazo.

## Alternativas y solución propuesta

En el mercado uruguayo existen diversas soluciones tecnológicas orientadas a la gestión de pedidos en el sector gastronómico, entre ellas las plataformas de delivery como PedidosYa, Rappi o Uber Eats, y los sistemas de punto de venta (POS) utilizados en restaurantes para la administración de ventas, inventario y cobros.

Si bien estas herramientas aportan beneficios operativos, no se adaptan completamente a las necesidades del emprendimiento, ya que están diseñadas para contextos diferentes o con funcionalidades limitadas desde la perspectiva del cliente final.

Las plataformas de delivery se enfocan exclusivamente en los pedidos realizados fuera del local, sin integrar la atención presencial ni permitir la gestión interna del restaurante. Por otro lado, los sistemas POS están orientados al personal del negocio, pero no contemplan la interacción directa del cliente ni la posibilidad de personalizar la experiencia a través de inteligencia artificial.

Esta fragmentación genera una falta de continuidad entre los canales de atención, dificultando la administración unificada de pedidos y la experiencia consistente del usuario.

Frente a esta situación, el emprendimiento propone desarrollar una solución integral y personalizada que centralice en una misma plataforma los pedidos realizados tanto dentro del local como por delivery, además de ofrecer herramientas para la gestión de mesas y la comunicación entre el cliente y el personal.

Ventajas frente a las alternativas existentes:

La propuesta ofrece una visión integral y escalable del proceso gastronómico, abarcando tanto la atención en salón como el canal digital.

A diferencia de las herramientas disponibles en el mercado, esta solución:

- Se ajusta a los procesos definidos por el propio emprendimiento.

- Permite una personalización real de la experiencia mediante IA.

- Integra todos los canales de venta en un mismo entorno.

- Mejora la comunicación entre cliente, mozo y cocina.

- Facilita la toma de decisiones a partir del análisis de datos.

- Reduce la dependencia de plataformas externas y costos asociados.

Con este enfoque, el emprendimiento busca unificar la experiencia del cliente y la gestión interna en un solo sistema, garantizando rapidez, precisión y flexibilidad operativa.

La incorporación de inteligencia artificial y la gestión centralizada de pedidos posicionan al proyecto como una propuesta innovadora dentro del sector gastronómico, orientada a la mejora continua y a la digitalización del servicio.

Decisión de implementación (MVP): Aplicación Web Progresiva (PWA)

Para la primera versión del sistema se adoptará una Aplicación Web Progresiva (PWA), accesible vía código QR desde cada mesa y mediante URL para el canal de delivery. La PWA permitirá “instalación” opcional en el dispositivo (icono en pantalla de inicio), funcionamiento con caché y actualizaciones sin intervención del usuario.

Justificación frente a alternativas (nativa/híbrida).

- Fricción de adopción casi nula: el cliente escanea el QR y utiliza el sistema sin descargar aps.

- Time-to-market y costo: un único frontend cubre salón (comandas), cocina (Kanban) y administración, reduciendo esfuerzo de desarrollo y QA para un equipo de 2 personas.

- Despliegue y mantenimiento simple: actualizaciones transparentes; no requiere procesos de publicación en stores.

- Cobertura de necesidades del negocio: soporta personalización de pedidos, llamado al mozo, gestión de mesas/lista de espera y canal delivery desde el día 1.

##### Integración de pagos en línea

El canal de delivery incorporará pagos web a través de la API de Mercado Pago, permitiendo a los clientes abonar sus pedidos de forma segura directamente desde la PWA.
Esta integración ofrece:

- Seguridad y cumplimiento normativo, mediante cifrado de extremo a extremo y cumplimiento de los estándares PCI DSS.

- Experiencia fluida, al evitar redirecciones externas y permitir el pago con tarjeta, débito o billeteras digitales.

- Gestión unificada, ya que las transacciones se registrarán automáticamente en el sistema administrativo, vinculadas a cada pedido.
De esta manera, el emprendimiento amplía sus canales de venta y reduce la dependencia del cobro presencial, mejorando la trazabilidad financiera del negocio.

Tecnologías seleccionadas.

- Frontend: React.

- Backend: Java con Spring Boot.

- Pasarela de pago: Mercado Pago API REST

## Lista de necesidades

A partir del análisis del problema y de la solución tecnológica definida (Aplicación Web Progresiva) que centralice la gestión de pedidos del restaurante, se identifican las siguientes necesidades que el sistema deberá satisfacer.

Estas se formulan de manera que puedan ser medibles y verificables al momento de evaluar el cumplimiento del proyecto.

1.Registrar pedidos desde una interfaz digital accesible mediante código QR en cada mesa:

El cliente deberá poder visualizar el menú, realizar el pedido completo y confirmarlo desde la PWA sin intervención del personal.

2.	Enviar los pedidos registrados al módulo de cocina de forma automática y en tiempo real:

El sistema deberá permitir que cada pedido se visualice en la pantalla de cocina inmediatamente luego de su confirmación.

3.	Permitir la gestión visual del estado de las mesas y la administración de la lista de espera:

El personal deberá poder consultar la ocupación de mesas, registrar nuevas reservas y administrar el orden de espera desde un panel interno.

4.	Integrar los pedidos de salón y de delivery en un único panel administrativo:

La aplicación deberá mostrar todos los pedidos en curso, su estado y canal de origen, permitiendo su seguimiento unificado.

5.	Ofrecer recomendaciones personalizadas mediante un módulo de inteligencia artificial:

El Asistente deberá sugerir platos o combinaciones basadas en las preferencias, historial o restricciones alimenticias ingresadas por el cliente.

6.	Permitir al cliente solicitar atención o asistencia del mozo desde la aplicación:

La interfaz deberá incluir una opción de “llamar al mozo”, que genere una notificación visible en el panel de atención.

7.	Proveer un panel administrativo con reportes automáticos de ventas, tiempos de atención y pedidos:

El sistema deberá generar indicadores básicos (volumen de pedidos, tiempos promedio de entrega y consumo de platos más solicitados).

8.	Garantizar el acceso desde cualquier dispositivo con navegador web, sin instalación previa:

La PWA deberá ser totalmente funcional desde smartphones, tablets o PC, asegurando compatibilidad multiplataforma.

9.	Mantener funcionamiento parcial sin conexión a internet:

La aplicación deberá conservar el menú y pedidos pendientes en caché y sincronizar la información al restablecer la conexión.

10.	Resguardar la información de usuarios y pedidos mediante autenticación y almacenamiento seguro:

Los datos deberán transmitirse cifrados y almacenarse en una base de datos protegida por credenciales y control de acceso.

## Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una Aplicación Web Progresiva (PWA) que automatice la gestión de comandas, pedidos en salón y delivery para un restaurante en proceso de creación, integrando funcionalidades de inteligencia artificial y pagos web, con el fin de optimizar la comunicación entre clientes, mozos y cocina, y reducir los tiempos de atención.

El cumplimiento del objetivo se validará mediante pruebas funcionales y una demostración operativa del sistema ante el cliente y el tribunal evaluador.

Objetivos especificos (SMART):

OE1. Alcanzar una versión funcional completa de la PWA que permita realizar el flujo completo de comanda: selección de productos, confirmación, envío a cocina y gestión de mesas.

- Indicador de logro: flujo de pedido completado exitosamente en pruebas de aceptación.

OE2. Implementar la integración con Mercado Pago para el canal delivery, permitiendo el pago en línea y la confirmación automática de transacciones. Indicador de logro: registro exitoso de pagos y asociación con pedidos en la base de datos.

OE3. Reducir los tiempos de atención simulados en un 30 % respecto a un modelo manual, mediante automatización de la toma de pedidos y notificaciones internas. Indicador de logro: comparación entre tiempos promedio de flujo manual y digital durante las pruebas funcionales.

OE4. Incorporar un asistente de IA que ofrezca recomendaciones personalizadas basadas en preferencias y restricciones alimenticias.

- Indicador de logro: el sistema sugiere correctamente productos en al menos 3 de 5 casos de prueba definidos.

OE5. Validar la satisfacción del cliente alcanzando al menos un 70 % de valoración positiva en una encuesta posterior a la entrega.

- Indicador de logro: resultados de encuesta final documentados.

OE6. Cumplir los plazos de planificación establecidos en los sprints, entregando el prototipo final operativo antes del 10 de febrero de 2026.

- Indicador de logro: cierre de todos los entregables definidos en el cronograma.

OE7. Documentar integralmente el proceso de desarrollo, incluyendo requerimientos, diseño, pruebas y resultados, siguiendo las buenas prácticas de gestión de proyectos.

- Indicador de logro: documentación validada por el tutor y presentada ante el tribunal.

## Actores involucrados

En el desarrollo del presente proyecto se identifican los actores que participan directa o indirectamente en las distintas etapas del proceso. Se clasifican en stakeholders internos y externos, según su nivel de involucramiento, su rol dentro del emprendimiento y su grado de influencia en la planificación, desarrollo y validación del sistema. Además, se identifican los beneficiarios directos e indirectos del sistema, representando las diferentes áreas del negocio gastronómico: atención al cliente, cocina, gestión administrativa y tecnología.

### Stakeholders internos

| Actor / Referente | Área o rol | Responsabilidades y beneficios |
| --- | --- | --- |
| Equipo de desarrollo | Área técnica / desarrollo | Diseño e implementación del sistema, documentación, pruebas y despliegue. Se beneficia con la adquisición de experiencia práctica en tecnologías modernas y el uso de IA aplicada. |
| Tutor académico | Supervisión metodológica | Guía el proceso técnico y académico, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y metodología de la Universidad ORT Uruguay. |
| Cliente representante (George Benítez) | Dirección del emprendimiento / referencia funcional | Define los requerimientos del negocio, valida funcionalidades y decisiones del proyecto. Su beneficio principal es contar con una herramienta a medida que respalde el lanzamiento del restaurante. |

### Stakeholders externos y beneficiarios

| Actor / Beneficiario | Área del negocio | Interés / Beneficio principal |
| --- | --- | --- |
| Comensales o clientes finales | Atención al cliente | Obtienen una experiencia moderna y ágil: pueden realizar pedidos sin intermediación total, personalizar opciones y pagar desde la misma aplicación. |
| Mozo / Personal de salón | Operaciones y servicio | Reduce tareas repetitivas, mejora la comunicación con cocina y dispone de alertas automáticas sobre solicitudes de clientes. |
| Cocina y barra | Producción gastronómica | Reciben comandas digitales claras y ordenadas, evitando errores de comunicación y optimizando tiempos de preparación. |
| Administrador del restaurante | Gestión y control | Accede a reportes de ventas, pedidos, tiempos de servicio y satisfacción, facilitando la toma de decisiones operativas y comerciales. |
| Área de tecnología (infraestructura y pagos) | Soporte técnico y financiero | Garantiza la disponibilidad del sistema y la seguridad de las transacciones mediante la integración con Mercado Pago y el entorno de hosting. |
| Universidad ORT Uruguay | Institución académica | Se beneficia al contar con un caso práctico de aplicación tecnológica e integración de IA en el sector gastronómico. |

### Matriz de actores involucrados

| Actor / Interesado | Rol en el proyecto | Responsabilidades principales | Interés | Nivel de influencia | Estrategia de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| George Benítez | Cliente / Representante del negocio | Definir requerimientos, validar entregables, participar en pruebas de aceptación. | Alta | Alta | Involucramiento directo y comunicación continua. |
| Usuarios finales | Usuarios de la PWA | Realizar pedidos y brindar feedback sobre la experiencia. | Media | Media | Monitorear su experiencia y recoger feedback para mejoras. |
| Personal del restaurante | Usuarios operativos | Gestionar y actualizar pedidos, validar funcionalidades. | Media | Media | Capacitación y comunicación periódica. |
| Equipo de desarrollo | Analistas y desarrolladores | Analizar, diseñar, implementar y documentar el sistema. | Alta | Alta | Comunicación fluida con cliente y tutor. |
| Tutor académico | Asesor técnico y metodológico | Supervisar metodología y calidad técnica. | Alta | Alta | Revisión de entregables y reuniones de seguimiento. |
| Universidad ORT Uruguay | Institución evaluadora | Definir lineamientos, designar tutor y tribunal. | Alta | Alta | Monitorear cumplimiento académico. |
| Proveedores tecnológicos | Soporte externo | Proveer servicios técnicos y de infraestructura. | Media | Media | Mantener informados sobre uso y dependencias. |
| Comunidad de usuarios y evaluadores | Grupo de prueba | Participar en pruebas y encuestas de satisfacción. | Media | Baja | Involucrar en etapa final del proyecto. |

## Lista de requerimientos

El presente punto detalla los requerimientos que deberá cumplir el sistema propuesto, definidos a partir de las necesidades identificadas, los procesos de negocio relevados y las reglas operativas del restaurante. Estos requerimientos se clasifican en funcionales y no funcionales, e incluyen además las características de los datos, validaciones, flujos de trabajo, reportes y niveles de acceso.

### Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Gestión de pedidos en salón | Permitir que cada cliente realice su pedido desde la PWA escaneando un código QR de la mesa, registrándolo automáticamente y enviándolo al panel de cocina. |
| RF-02 | Gestión de pedidos de delivery | Permitir realizar pedidos a distancia, incluyendo selección de productos, dirección, método de pago y estado del pedido. |
| RF-03 | Gestión de mesas y lista de espera | Registrar, liberar o reasignar mesas y visualizar el estado de ocupación en tiempo real, incluyendo lista de espera. |
| RF-04 | Visualización de menú digital | Mostrar el menú actualizado con categorías, precios, imágenes y disponibilidad. |
| RF-05 | Recomendaciones mediante IA | Ofrecer sugerencias personalizadas basadas en historial de consumo, preferencias y patrones de pedido. |
| RF-06 | Panel de cocina | Mostrar en tiempo real los pedidos recibidos, con detalle de ítems, mesa y hora, permitiendo marcar estados 'En preparación', 'Listo' y 'Entregado'. |
| RF-07 | Panel administrativo | Visualizar pedidos, gestionar usuarios, modificar el menú y generar reportes de ventas y tiempos de atención. |
| RF-08 | Notificaciones internas | Permitir enviar notificaciones entre clientes, mozos y cocina, incluyendo el llamado al mozo desde la mesa. |
| RF-09 | Gestión de usuarios y roles | Permitir creación y autenticación de usuarios diferenciados por rol (cliente, mozo, cocina, administrador). |
| RF-10 | Reportes y métricas | Generar reportes automáticos de ventas diarias, platos más vendidos y tiempos promedio de atención. |
| RF-11 | Gestión de carta y menú | Permitir que el administrador o encargado de cocina pueda crear, modificar o eliminar platos, categorías, precios e imágenes del menú. El sistema deberá permitir la carga del menú desde un archivo Excel (.xlsx), que será importado al sistema para actualizar automáticamente los productos en la base de datos. |
| RF-12 | Configuración del asistente de IA | Permitir definir reglas, frases base y parámetros de recomendación para entrenar y mantener actualizado el agente conversacional. |
| RF-13 | Gestión de pagos online | Integrar la pasarela de pagos Mercado Pago para procesar pedidos del canal delivery de forma segura. |
| RF-14 | Respaldo y auditoría de datos | Registrar acciones clave (creación, modificación o eliminación de pedidos, usuarios o productos) para asegurar trazabilidad y control administrativo. |

    - Requerimientos no funcionales

A partir de las conversaciones mantenidas con el cliente y del análisis técnico realizado por el equipo de desarrollo, se definieron los siguientes requerimientos no funcionales.

Algunos surgen directamente de las expectativas del cliente como (la rapidez, la facilidad de uso y la disponibilidad en distintos dispositivos), mientras que otros fueron incorporados por el equipo para asegurar  la calidad, seguridad y escalabilidad del sistema.

Estos requerimientos buscan garantizar que el sistema no solo cumpla con las funcionalidades solicitadas, sino que también mantenga un nivel de calidad y desempeño adecuado para su uso real, facilitando futuras mejoras o integraciones.

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad multiplataforma | El sistema deberá poder utilizarse desde celulares, tablets o computadoras, accediendo directamente desde el navegador sin necesidad de instalación. |
| RNF-02 | Funcionamiento offline parcial | Ante una caída temporal de conexión, la aplicación deberá mantener visibles el menú y el carrito, permitiendo finalizar la acción pendiente una vez restablecida la conexión. |
| RNF-03 | Rendimiento | La aplicación debe responder con fluidez y cargar el contenido principal en pocos segundos, garantizando una buena experiencia de uso. |
| RNF-04 | Seguridad y privacidad | Los datos de los clientes, pedidos y pagos deberán transmitirse de forma segura (HTTPS) y manejarse con criterios básicos de protección de la información. |
| RNF-05 | Usabilidad | La interfaz debe ser clara y fácil de entender, pensada para usuarios de cualquier edad, con textos legibles y botones visibles. |
| RNF-06 | Escalabilidad | El sistema deberá poder crecer en funcionalidades sin necesidad de rehacer la arquitectura, permitiendo sumar módulos como reservas o encuestas futuras. |
| RNF-07 | Integración con servicios externos | Deberá poder conectarse con servicios como Mercado Pago y los agentes de IA mediante API REST, garantizando compatibilidad y estabilidad. |
| RNF-08 | Mantenibilidad y documentación | El código deberá estar ordenado, versionado y documentado para facilitar futuras mejoras o mantenimiento. |
| RNF-09 | Buenas prácticas y estándares | El desarrollo seguirá criterios básicos de seguridad, accesibilidad y calidad técnica, aun cuando no hayan sido requeridos explícitamente por el cliente. |

### Datos y validaciones

El sistema gestionará diferentes tipos de información vinculados a los procesos operativos del restaurante. Cada conjunto de datos cuenta con controles básicos y validaciones que buscan asegurar la coherencia, integridad y confiabilidad de la información registrada. A continuación, se presentan las principales entidades y las validaciones generales previstas para cada una.

Entidad: Cliente - Incluye los datos personales y de contacto necesarios para identificar y comunicarse con el cliente. Los campos principales son nombre, correo electrónico, teléfono y dirección (en el caso de pedidos por delivery). Se considerarán obligatorios los campos básicos de identificación y contacto, y se verificará que el correo no se repita en más de un registro.

Entidad: Producto - Contempla la información del menú disponible en el restaurante. Incluye nombre, descripción, categoría, precio y estado de disponibilidad. El sistema validará que los precios sean mayores a cero, que no existan nombres duplicados y que solo se muestren los productos activos en el menú.

Entidad – Pedido / Comanda – Representa las solicitudes realizadas por los clientes tanto en salón como por delivery. Registra la fecha y hora, el cliente o mesa asociada, el detalle de ítems, el método de pago, el total y el estado del pedido. No se permitirá confirmar pedidos sin ítems, el total se calculará automáticamente y se verificará la disponibilidad antes de la confirmación.

Entidad: Usuario - Define a las personas con acceso al sistema, diferenciadas por su rol (cliente, cocina o administrador). Incluye los datos de identificación y credenciales de acceso. El sistema controlará los permisos asociados a cada rol y exigirá contraseñas seguras, con longitud mínima y combinación de caracteres.

Configuracion de asistente de IA - Registra las reglas, frases base y parámetros utilizados por el asistente para realizar recomendaciones personalizadas. Los datos deberán mantenerse completos y actualizados, respetando el formato definido para el correcto funcionamiento del agente.

Validaciones generales del sistema - Además de las validaciones específicas de cada entidad, el sistema aplicará controles generales para garantizar un funcionamiento confiable. Entre ellos se incluyen: evitar la duplicación de pedidos activos, validar el acceso según el rol del usuario, confirmar el stock antes de procesar una orden, verificar la consistencia de datos numéricos y fechas, y controlar la integridad de los archivos cargados (como el menú importado desde Excel).

### Niveles de acceso

| Rol | Permisos |
| --- | --- |
| Usuario (Cliente – anónimo) | Realizar pedidos, visualizar estado, recibir recomendaciones, llamar al mozo. |
| Cocina | Ver pedidos, actualizar estado ('En preparación', 'Listo'). |
| Administrador | Acceso total: gestión de usuarios, menú, reportes y configuración. |

Reportes y salidas esperadas

- Ventas diarias, semanales y mensuales, con filtros por tipo de pedido (salón/delivery).

- Tiempos promedio de atención, desde la creación del pedido hasta la entrega.

- Ranking de platos más solicitados.

- Encuesta de satisfacción del cliente para medir la percepción del servicio.

- Panel visual de métricas, con gráficos dinámicos y comparativas históricas.

### Flujo de trabajo

El sistema deberá soportar los siguientes flujos principales:

- Flujo de pedido en salón: Usuario → PWA → Pedido registrado → Cocina → Mozo entrega → Estado 'Completado'.

- Flujo de pedido delivery: Usuario → PWA → Pedido confirmado → Cocina → Entrega → Estado 'Finalizado'.

- Flujo administrativo: Administrador → Panel → Herramientas administrativas

## Alcances y limitaciones

El presente proyecto comprende el diseño, desarrollo y validación de una Aplicación Web Progresiva (PWA) destinada a automatizar la recepción de pedidos en un restaurante, integrando módulos de inteligencia artificial para la personalización de sugerencias y ofreciendo un modelo de autogestión por parte del cliente. El alcance se define considerando los requerimientos funcionales, las necesidades del cliente y los límites técnicos y temporales establecidos para el desarrollo académico.

### Dentro del alcance

- Desarrollo de una PWA funcional que permita realizar pedidos en salón mediante código QR y pedidos de delivery desde cualquier dispositivo con navegador.

- Implementación de un sistema de autenticación y roles básicos (cliente, cocina, administración).

- Panel de cocina operativo que reciba pedidos en tiempo real y permita modificar su estado ('En preparación', 'Listo', 'Entregado').

- Panel administrativo con funcionalidades de control de pedidos, edición del menú, gestión de usuarios y generación de reportes básicos.

- Integración de un módulo de IA capaz de ofrecer recomendaciones personalizadas de platos o combinaciones basadas en el historial de consumo.

- Gestión de mesas y lista de espera dentro del panel administrativo.

- Notificaciones internas entre cliente, cocina y mozo (por ejemplo, llamado al mozo desde la PWA).

- Diseño adaptativo y multiplataforma, asegurando compatibilidad con dispositivos móviles, tablets y computadoras.

- Pruebas funcionales y de aceptación con el cliente, incluyendo encuesta de satisfacción al finalizar el proyecto.

- Documentación técnica y académica completa, conforme a los lineamientos de la Universidad ORT Uruguay.

### Fuera del alcance

- Desarrollo de una aplicación nativa (Android/iOS): el producto se limita a una PWA accesible desde el navegador.

- Implementación de sistemas de pago de bancos

- Integración con plataformas externas de delivery o logística.

- Gestión contable o fiscal (facturación, cierre de caja o reportes financieros).

- Sistema de reservas anticipadas o gestión de eventos.

- Desarrollo de una interfaz de analítica avanzada (BI, dashboards en tiempo real o integración con herramientas de terceros).

- Control de inventario o stock automático.

- Mantenimiento evolutivo posterior al cierre académico del proyecto.

- Desarrollo de una API pública para terceros.

### Entregables esperados

- PWA funcional en entorno de pruebas (GeneXus / servidor de despliegue).

- Base de datos estructurada y documentada.

- Manual de usuario y guía técnica.

- Informe final con resultados de pruebas, encuestas y validaciones.

- Documentación académica completa (anteproyecto, diseño, plan de pruebas y defensa oral).

El alcance del proyecto se limita a la implementación de un sistema operativo y demostrable que automatice la gestión de pedidos en un entorno real de restaurante, dentro del tiempo y recursos previstos. Todo desarrollo o funcionalidad adicional no contemplada explícitamente se considera fuera del alcance y podrá plantearse como mejora futura.

## Arquitectura

El proyecto se desarrollará aplicando una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al contexto académico y al tamaño reducido del equipo. Este enfoque permite organizar el trabajo en iteraciones cortas, mantener una comunicación constante con el tutor y el cliente, y garantizar entregas incrementales del sistema con posibilidad de incorporar mejoras en cada ciclo.

La elección de un marco ágil responde a la necesidad de un desarrollo flexible, capaz de integrar distintas tecnologías React y Spring Boot como base principal, y la implementación de módulos de inteligencia artificial dentro de un mismo proceso de trabajo ordenado y verificable.

Marco de trabajo Scrum (referencia para la adaptación metodológica utilizada en el proyecto).
Fuente: Visual Paradigm (2018). “Scrum Framework – Visual Representation”.

En el presente proyecto se adopta una versión adaptada del marco Scrum, conservando los principios de iteración, revisión continua y retroalimentación, pero ajustando los roles y ceremonias al tamaño del equipo y al contexto académico.

Marco de trabajo Scrum (referencia para la adaptación metodológica utilizada en el proyecto).
Fuente: Visual Paradigm (2018). “Scrum Framework – Visual Representation”.

### Estructura general de trabajo

El desarrollo se organizará en sprints de tres semanas, en los cuales se planificarán, desarrollarán y validarán funcionalidades concretas del sistema. Cada sprint tendrá objetivos específicos y entregables medibles, garantizando avances continuos y controlados.

El flujo de trabajo seguirá las siguientes etapas:

- Planificación del sprint: definición de tareas, objetivos y prioridades del periodo.

- Desarrollo: implementación de funcionalidades planificadas, pruebas unitarias y control de calidad.

- Revisión: presentación de avances y verificación con el tutor o el cliente.

- Retrospectiva: análisis de resultados y ajustes para el siguiente sprint.

### Roles y responsabilidades

| Rol | Integrante / Entidad | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Desarrolladores / Analistas | Gastón Szucs y Fabricio Barrios | Relevamiento, análisis y desarrollo de los módulos del sistema. Implementación del frontend en React, backend en Spring Boot y configuración de agentes de IA. |
| Tutor académico | Mauro Castro | Asesoramiento técnico y metodológico. Supervisión del cumplimiento académico mediante reuniones mensuales por Microsoft Teams. |
| Cliente | George Benítez | Definición de requerimientos, validación funcional de los entregables y aprobación final del producto. |
| Universidad ORT Uruguay | — | Evaluación metodológica y técnica del proyecto, asegurando el cumplimiento de los estándares académicos. |

### Herramientas de apoyo

- Gestión del proyecto: Trello, para organización de tareas, backlog y control de sprints.

- Comunicación: Microsoft Teams (reuniones mensuales con el tutor) y Discord (coordinación interna del equipo).

- Repositorio y control de versiones: GitHub, utilizando el flujo Git-Flow para el versionado del código y registro de cambios.

- Entorno de desarrollo:

  - Frontend: React con componentes modulares y librerías de interfaz (Bootstrap, Axios, etc.).

  - Backend: Spring Boot con estructura REST API, autenticación y conexión a base de datos.

  - Módulo de IA: integración de asistentes conversacionales y recomendaciones inteligentes.

- Documentación: Microsoft Word (documentos académicos) y Draw.io / Lucidchart (diagramas).

- Control de tiempo: planilla compartida para registro de horas trabajadas por sprint.

### Eventos principales

- Reuniones de planificación: al inicio de cada sprint, para definir objetivos y asignar tareas.

- Reuniones de revisión: al cierre de cada sprint, para evaluar avances y ajustar prioridades.

- Reuniones con el tutor: mensuales, realizadas por Microsoft Teams, para presentar resultados y recibir orientación.

- Reuniones con el cliente: según requerimientos, para validar el funcionamiento y la experiencia de uso.

Todas las reuniones quedarán registradas y sus conclusiones documentadas en el informe de seguimiento del proyecto.

### Justificación del enfoque

El uso de una metodología ágil basada en Scrum permitirá mantener una dinámica de trabajo ordenada y adaptable, priorizando la entrega de valor continuo. La integración de tecnologías heterogéneas (React, Spring Boot) se beneficia de la estructura iterativa, que facilita la validación temprana de módulos y la detección de errores de integración.

Además, el enfoque promueve la colaboración constante con el tutor y el cliente, asegurando que el producto final cumpla tanto con los objetivos técnicos como con los académicos.

El marco de trabajo adoptado combina los principios de Scrum con herramientas modernas de gestión y control, lo que garantiza una planificación clara, comunicación efectiva y una ejecución progresiva del sistema dentro de los plazos establecidos.

## Modelos y documentos de diseño

### Diagrama de Clases

## Plan de proyecto

### Metodología / Marco de trabajo

El proyecto se desarrollará aplicando una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al contexto académico y al tamaño reducido del equipo. Este enfoque permite organizar el trabajo en iteraciones cortas, mantener una comunicación constante con el tutor y el cliente, y garantizar entregas incrementales del sistema con posibilidad de incorporar mejoras en cada ciclo.

La elección de un marco ágil responde a la necesidad de un desarrollo flexible, capaz de integrar distintas tecnologías (React y Spring Boot como base principal para la implementación de módulos de inteligencia artificial) dentro de un mismo proceso de trabajo ordenado y verificable.

### Estructura general de trabajo

El desarrollo se organizará en sprints de dos semanas, en los cuales se planificarán, desarrollarán y validarán funcionalidades concretas del sistema. Cada sprint tendrá objetivos específicos y entregables medibles, garantizando avances continuos y controlados.

El flujo de trabajo seguirá las siguientes etapas:

- Planificación del sprint: definición de tareas, objetivos y prioridades del periodo.

- Desarrollo: implementación de funcionalidades planificadas, pruebas unitarias y control de calidad.

- Revisión: presentación de avances y verificación con el tutor o el cliente.

- Retrospectiva: análisis de resultados y ajustes para el siguiente sprint.

### Herramientas de apoyo

- Gestión del proyecto: Trello, para organización de tareas, backlog y control de sprints.

- Comunicación: Microsoft Teams (reuniones mensuales con el tutor) y Discord (coordinación interna del equipo).

- Repositorio y control de versiones: GitHub, utilizando el flujo Git-Flow para el versionado del código y registro de cambios.

- Entorno de desarrollo:

- Frontend: React con componentes modulares y librerías de interfaz (Bootstrap, Axios, etc.).

- Backend: Spring Boot con estructura REST API, autenticación y conexión a base de datos.

- Módulo de IA: Implementar asistentes conversacionales y recomendaciones inteligentes.

- Documentación: Microsoft Word (documentos académicos) y Draw.io (diagramas).

- Control de tiempo: planilla compartida para registro de horas trabajadas por sprint.

### Eventos principales

- Reuniones de planificación: al inicio de cada sprint, para definir objetivos y asignar tareas.

- Reuniones de revisión: al cierre de cada sprint, para evaluar avances y ajustar prioridades.

- Reuniones con el tutor: mensuales, realizadas por Microsoft Teams, para presentar resultados y recibir orientación.

- Reuniones con el cliente: según requerimientos, para validar el funcionamiento y la experiencia de uso.

Todas las reuniones quedarán registradas y sus conclusiones documentadas en el informe de seguimiento del proyecto.

### Justificación del enfoque

El uso de una metodología ágil basada en Scrum permitirá mantener una dinámica de trabajo ordenada y adaptable, priorizando la entrega de valor continuo. La integración de tecnologías heterogéneas (React, Spring Boot) se beneficia de la estructura iterativa, que facilita la validación temprana de módulos y la detección de errores de integración.

Además, el enfoque promueve la colaboración constante con el tutor y el cliente, asegurando que el producto final cumpla tanto con los objetivos técnicos como con los académicos.

El marco de trabajo adoptado combina los principios de Scrum con herramientas modernas de gestión y control, lo que garantiza una planificación clara, comunicación efectiva y una ejecución progresiva del sistema dentro de los plazos establecidos.

### Plan para la gestión de los riesgos

| ID | Riesgo | Categoría | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de exposición | Estrategia | Plan de mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Ausencia de un integrante | Organizativo | Falta temporal o definitiva de un integrante del equipo por motivos personales o laborales. | Media | Medio | Medio | Mitigar | Mantener documentación actualizada y un repositorio accesible para el resto del equipo. | Reasignar tareas al otro integrante o ajustar el alcance del sprint afectado. |
| R02 | Poca disponibilidad del cliente | Externo / Cliente | Demoras en validaciones o reuniones por falta de disponibilidad del cliente. | Media | Medio | Medio | Mitigar | Planificar reuniones con anticipación y usar comunicación asincrónica (correo, mensajería). | Continuar con el desarrollo según requerimientos previos y validar en la siguiente entrega. |
| R03 | Dificultades técnicas con la tecnología | Técnico | Problemas en la implementación debido a falta de experiencia en frameworks o integración de IA. | Alta | Alta | Alta | Mitigar | Realizar pruebas tempranas con entornos de prueba y buscar apoyo en documentación oficial. | Simplificar temporalmente la funcionalidad o sustituirla por una alternativa básica. |
| R04 | Atraso en alguno de los sprints | Gestión | Retrasos en la entrega de tareas debido al volumen de trabajo o ajustes en el alcance. | Alta | Medio | Alta | Mitigar | Planificar sprints con margen de tiempo y priorizar funcionalidades críticas. | Reorganizar tareas, ajustar plazos y comunicar el impacto al cliente y tutor. |
| R05 | Vencimiento de licencias de software | Legal / Técnico | Expiración o limitación en las herramientas utilizadas durante el desarrollo. | Baja | Bajo | Bajo | Evitar | Utilizar versiones académicas o software libre para las herramientas principales. | Migrar a versiones open source o gestionar la renovación de la licencia. |
| R06 | Renuncia de un miembro del equipo | Organizativo | Pérdida de un integrante clave en el desarrollo del proyecto. | Baja | Alto | Medio | Mitigar | Distribuir responsabilidades equitativamente y mantener comunicación constante. | Reasignar tareas y ajustar tiempos de entrega en función de la capacidad disponible. |
| R07 | Dificultades en la implementación de asistentes de IA | Técnico / IA | Fallas o limitaciones en el uso de agentes de IA para recomendaciones o interacción con el cliente. | Alta | Medio | Alta | Mitigar | Probar configuraciones con modelos simples antes de incorporar lógica avanzada. | Sustituir temporalmente el agente por recomendaciones estáticas o manuales. |
| R08 | Nuevos requerimientos | Externo / Cliente | El cliente propone nuevas funcionalidades durante el desarrollo. | Media | Alto | Alta | Mitigar | Revisar el impacto y registrar las solicitudes fuera del alcance inicial. | Replanificar tareas en próximos sprints según prioridad y factibilidad. |
| R09 | Cambios en requerimientos existentes | Externo / Cliente | Modificación de funcionalidades previamente aprobadas o en desarrollo. | Media | Alto | Alta | Mitigar | Validar alcance al inicio de cada sprint y documentar cualquier cambio acordado. | Negociar ajustes de plazo o alcance según la magnitud del cambio propuesto. |

### Plan de calidad (SQA)

El presente plan define los procedimientos y actividades que se llevarán a cabo para asegurar la calidad del producto de software y del proceso de desarrollo.

El objetivo es garantizar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, mantenga una documentación completa y actualizada, y sea validado satisfactoriamente por el cliente y el tutor académico.

El control de calidad abarcará tanto los entregables técnicos (código, pruebas, diagramas, documentación) como los procesos de trabajo empleados durante el desarrollo.

### Objetivos del plan de calidad

- Asegurar que el producto cumpla con los requerimientos especificados en el anteproyecto.

- Detectar y corregir defectos en etapas tempranas del desarrollo.

- Validar el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para cada sprint.

- Mantener la trazabilidad entre requerimientos, tareas y pruebas.

- Garantizar que la documentación del proyecto esté actualizada y refleje con precisión el estado del sistema.

### Estrategia de aseguramiento de calidad

El plan de calidad se aplicará de manera iterativa e incremental, acompañando el desarrollo en cada sprint. Se utilizarán las siguientes estrategias:

- Revisiones de código y pruebas unitarias: Cada componente desarrollado será revisado por ambos integrantes del equipo, aplicando pruebas unitarias en el backend (Spring Boot) y validaciones de interfaz en el frontend (React).

- Pruebas de integración y validación funcional: Se realizarán pruebas de flujo completo (cliente–API–base de datos) al final de cada sprint.

- Control de versiones y trazabilidad: Se utilizará GitHub como repositorio central, con ramas por sprint y registro de commits.

- Revisiones de sprint (validación incremental): En cada cierre de sprint se efectuará una revisión formal con el tutor y el cliente.

- Encuestas y retroalimentación del cliente: En la fase final se aplicará una encuesta de satisfacción para medir la percepción sobre el producto y la comunicación.

### Criterios de aceptación por sprint

- Cumplimiento del objetivo y entregables definidos para el sprint.

- Ejecución exitosa de las pruebas funcionales planificadas.

- Ausencia de defectos críticos sin resolver.

- Aprobación de los cambios y revisiones por parte del tutor.

- Actualización de la documentación técnica (manuales, diagramas, planillas de seguimiento).

### Pruebas previstas

| Tipo de prueba | Descripción | Responsable | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | Validan la funcionalidad individual de cada módulo. | Equipo de desarrollo | Durante cada sprint |
| Pruebas de integración | Verifican la comunicación entre frontend, backend y base de datos. | Equipo de desarrollo | Sprint 2 en adelante |
| Pruebas funcionales | Evalúan el cumplimiento de requerimientos definidos (RF/RNF). | Equipo + Cliente | En cada entrega |
| Pruebas de rendimiento | Miden tiempos de carga, consumo de recursos y estabilidad. | Equipo | Sprint 5 |
| Pruebas de aceptación | Validación final por parte del cliente y tutor. | Cliente + Tutor | Sprint 6 |

### Herramientas de control y verificación

- Postman: para pruebas de endpoints y servicios REST.

- React Testing Library / Jest: para pruebas de componentes en frontend.

- JUnit: para pruebas unitarias en backend.

- GitHub Projects / Trello: para el control de tareas y trazabilidad.

- Google Forms: para la encuesta de satisfacción del cliente.

### Métricas de calidad

- Porcentaje de requerimientos cumplidos: debe superar el 90%.

- Número de defectos detectados por sprint: debe tender a disminuir.

- Cobertura de pruebas unitarias: al menos 70% en backend y 60% en frontend.

- Tiempo promedio de resolución de incidencias: máximo 24 horas en etapas de desarrollo activo.

### Aprobación y seguimiento

El tutor académico validará la aplicación del plan de calidad en las reuniones de seguimiento mensual. Los resultados de las pruebas y revisiones se documentarán en un registro interno, accesible a través del repositorio GitHub, garantizando transparencia y trazabilidad durante todo el proceso.

### Plan de configuración de software (SCM)

El plan de configuración de software (Software Configuration Management – SCM) tiene como finalidad garantizar el control, la integridad y la trazabilidad de los artefactos generados durante el desarrollo del proyecto, abarcando tanto el código fuente como la documentación técnica y los entregables académicos.

Se aplicará una gestión de configuración centralizada mediante herramientas de control de versiones y almacenamiento en la nube, asegurando la correcta identificación, seguimiento y recuperación de versiones.

### Objetivos del plan de configuración

- Controlar y registrar todos los cambios realizados sobre el código fuente y los documentos del proyecto.

- Garantizar la integridad y disponibilidad de los entregables en todo momento.

- Facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo y el tutor académico.

- Permitir la trazabilidad entre versiones del sistema, commits y entregas.

- Mantener un respaldo completo y actualizado de los artefactos del proyecto.

## Elementos bajo control de configuración

| Tipo de artefacto | Descripción | Ubicación / Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Código fuente | Archivos del frontend (React) y backend (Spring Boot). | GitHub – Repositorio principal del proyecto. |
| Base de datos | Estructura y scripts de generación de tablas. | Carpeta “/database” dentro del repositorio. |
| Documentación académica | Anteproyecto, informes, manuales, fichas, diagramas y planillas. | Carpeta “/docs” y copia en Google Drive. |
| Recursos del sistema | Imágenes, íconos, archivos estáticos, configuración de entorno. | Carpeta “/resources” dentro del repositorio. |
| Entregables finales | Versión final del sistema, manuales y documentación completa. | Carpeta “/release” y Drive ORT. |

### Herramientas utilizadas

- Git y GitHub: Control de versiones, ramas por sprint, gestión de issues y revisión de código.

- GitHub Projects / Trello: Seguimiento de tareas y backlog.

- Google Drive: Almacenamiento de documentación académica y copias de respaldo.

- Visual Studio Code / IntelliJ IDEA: Entornos de desarrollo para frontend y backend.

- Postman: Verificación de endpoints y pruebas de API REST.

### Estrategia de control de versiones

| Rama | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| main | Contiene las versiones estables y validadas del sistema. | v1.0.0 |
| develop | Rama de integración; agrupa el trabajo de cada sprint. | develop |
| feature/ | Ramas temporales para el desarrollo de funcionalidades específicas. | feature/pedidos-qr |
| hotfix/ | Ramas para corrección de errores críticos detectados en producción. | hotfix/login-token |

Cada commit deberá incluir un mensaje descriptivo que indique el cambio realizado, el requerimiento asociado y la fecha. Se realizarán pull requests para validar el código antes de fusionarlo con la rama principal.

### Procedimientos de respaldo y recuperación

- Respaldo automático diario del repositorio mediante GitHub.

- Copia local actualizada por cada integrante.

- Backup semanal de las carpetas “/release” y “/docs” en Google Drive.

- Recuperación desde el commit más reciente o desde el respaldo semanal en caso de pérdida.

### Control de entregables

Cada sprint generará un incremento validado del sistema, identificado por versión y documentado con un registro de cambios. Antes de cada revisión con el tutor o cliente se verificará que el código esté correctamente versionado y documentado, que los artefactos estén disponibles en el repositorio y que la documentación esté actualizada.

### Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Equipo de desarrollo | Mantener actualizado el repositorio, aplicar control de versiones y realizar commits documentados. |
| Tutor académico | Supervisar la aplicación del plan y validar las versiones entregadas. |
| Cliente | Acceder a versiones de prueba y validar funcionalidades en revisiones programadas. |

### Cierre de configuración

El cierre de configuración se realizará de forma progresiva, al finalizar cada sprint o etapa significativa del proyecto, y no únicamente al término del desarrollo completo. En cada cierre parcial se establecerá una línea base de configuración (baseline) que documentará el estado validado del sistema en ese momento, permitiendo mantener la trazabilidad y el control de los cambios a lo largo del ciclo de vida del software.

Cada línea base incluirá los artefactos principales generados durante el sprint, tales como:

•  Código fuente correspondiente al incremento finalizado y probado.
•  Scripts o estructura actualizada de la base de datos.
•  Documentación técnica y funcional revisada.
•  Registro de cambios, incidencias y decisiones técnicas.
•  Resultados de pruebas y validaciones realizadas con el cliente o tutor.

Al concluir el proyecto, se consolidará una línea base final, que representará la versión estable y completa del sistema. Esta contendrá:

I. El código fuente definitivo y en pleno funcionamiento.
II. Los scripts y la estructura final de la base de datos.
III. La documentación técnica, manuales y guías de usuario actualizados.
IV. El informe final del proyecto, junto con los resultados de las pruebas y métricas de calidad obtenidas.
V. Una síntesis de las lecciones aprendidas y recomendaciones para futuros proyectos o mejoras evolutivas.

Todas las versiones intermedias y la línea base final se conservarán en el repositorio GitHub, garantizando la integridad, trazabilidad y disponibilidad de los entregables, así como su correspondencia con la documentación académica presentada ante la Universidad ORT Uruguay.

### Plan de capacitación

El presente plan define las acciones previstas para capacitar tanto al equipo de desarrollo como al cliente, asegurando un dominio adecuado de las tecnologías, herramientas y funcionalidades implementadas en el sistema. La capacitación se divide en dos instancias: una técnica, orientada al equipo de desarrollo, y otra funcional, dirigida al cliente y al personal que utilizará la aplicación en el restaurante.

### Capacitación del equipo de desarrollo

El equipo de desarrollo está conformado por Gastón Szucs y Fabricio Barrios, quienes asumirán los roles de analistas y desarrolladores del proyecto. La capacitación técnica se llevará a cabo durante las primeras semanas del desarrollo, en paralelo con las etapas de diseño y planificación, y tendrá como objetivo garantizar la correcta aplicación de las tecnologías y estándares seleccionados.

Temáticas de capacitación:

- React (Frontend): Revisión de la estructura de componentes, uso de hooks, gestión del estado, consumo de APIs REST y aplicación de principios de diseño responsive. Se utilizará documentación oficial, material académico y ejercicios prácticos sobre prototipos previos.

- Spring Boot (Backend): Estudio de la arquitectura por capas, controladores REST, servicios, repositorios e inyección de dependencias. Se abordará además la configuración de seguridad con Spring Security, el manejo de autenticación JWT y la conexión con la base de datos MySQL.

- Integración de Inteligencia Artificial. Capacitación en la creación y configuración de agentes de IA para la generación de recomendaciones personalizadas y la interacción con el cliente mediante lenguaje natural. Se realizarán pruebas en entorno de desarrollo antes de la integración con el backend.

- Estándares y buenas prácticas: Se aplicarán estándares de codificación y documentación, control de versiones mediante GitHub, y convenciones de desarrollo acordes a la metodología Scrum adaptada. Además, se reforzarán prácticas de testing, control de calidad (SQA) y gestión de riesgos (SCM).

Duración estimada: La capacitación técnica se desarrollará durante las primeras tres semanas del proyecto, con dedicación parcial en conjunto con las tareas de análisis y diseño inicial.

Objetivo: Asegurar que el equipo posea el conocimiento necesario para implementar de forma eficiente las tecnologías seleccionadas, mantener la coherencia arquitectónica del sistema y garantizar la calidad del producto final.

### Capacitación del cliente

El cliente principal, George Benítez, será capacitado en el uso funcional del sistema, con el fin de garantizar una adopción fluida de la aplicación por parte del restaurante. Dado que no se trata de un perfil técnico, la capacitación se centrará en el uso práctico del sistema y en la comprensión de sus funcionalidades principales.

  - Modalidad de capacitación:

  - Instancias demostrativas: Se realizarán sesiones presenciales o virtuales durante los últimos sprints del proyecto (Sprint 5 y 6), coincidiendo con las pruebas de aceptación (UAT). En estas instancias se mostrarán las funcionalidades principales del sistema, su flujo operativo y las herramientas de administración.

  - Material de apoyo: Se entregará un Manual de Usuario con capturas de pantalla y descripción paso a paso de las operaciones más relevantes (gestión de pedidos, actualización de menú, control de mesas y reportes). Además, se elaborará un video demostrativo corto que muestre el flujo de uso desde la perspectiva del cliente y del personal del restaurante.

  - Acompañamiento y soporte: Durante la etapa de pruebas se brindará asistencia directa del equipo de desarrollo, resolviendo dudas y registrando observaciones para posibles ajustes antes de la entrega final.

Tipo de capacitación: Funcional, enfocada en la operación y uso del sistema. No se requiere formación técnica, dado que el cliente no intervendrá en la administración interna ni en el mantenimiento de la aplicación.

Objetivo: Lograr que el cliente y el personal operativo (mozos y cocina) sean capaces de utilizar el sistema de forma autónoma, comprendiendo las funciones principales y aprovechando las herramientas de gestión e inteligencia artificial incorporadas.

### Cronograma de trabajo y estimación de esfuerzo

Se estima una dedicación constante de 30 horas semanales por integrante, lo que garantiza una distribución equilibrada de tareas y un ritmo sostenido de avance a lo largo del proyecto. El desarrollo se organiza en seis sprints de aproximadamente tres semanas cada uno, abarcando desde la elaboración del anteproyecto hasta la entrega y defensa final. Cada sprint contempla entregables concretos, revisiones con el tutor y validaciones con el cliente, asegurando un proceso iterativo y controlado.

Distribución de esfuerzo por sprint:

| Sprint | Periodo | Duración (semanas) | Horas estimadas | Entregable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 6/10/2025 – 22/10/2025 | 3 | 90 h | Documento de anteproyecto aprobado |
| Sprint 2 | 23/10/2025 – 15/11/2025 | 3 | 100 h | PWA funcional con pedidos desde QR y panel de cocina operativo |
| Sprint 3 | 16/11/2025 – 14/12/2025 | 4 | 120 h | Módulo de mesas, lista de espera y canal delivery |
| Sprint 4 | 15/12/2025 – 20/01/2026 | 5 | 150 h | Panel administrativo con reportes e integración de IA |
| Sprint 5 | 21/01/2026 – 9/02/2026 | 3 | 100 h | Sistema optimizado con integración de Mercado Pago y pruebas finales |
| Sprint 6 | 10/02/2026 – 5/04/2026 | 8 | 240 h | Documentación final y sistema desplegado |
| Total general estimado |  |  |  | 800 horas |

Detalle de actividades principales:

Sprint 1 – Anteproyecto (90 h)

- Análisis del problema y necesidades del cliente.

- Definición del alcance y requerimientos.

- Selección de herramientas y arquitectura.

- Elaboración de fichas y diagramas iniciales.

- Revisión con el tutor y ajustes finales.

Sprint 2 – PWA funcional (100 h)

- Diseño del flujo “Cliente → Cocina”.

- Implementación del módulo de pedidos en salón.

- Integración Front–Back con API REST.

- Desarrollo del panel de cocina.

- Creación de la carta digital del restaurante mediante Excel y carga inicial de productos.

- Testing funcional y documentación.

Sprint 3 – Gestión de mesas y delivery (120 h)

- Implementación de gestión de mesas.

- Lista de espera y turnos automáticos.

- Canal de delivery con seguimiento.

- Pruebas y validación de flujos.

Sprint 4 – Panel administrativo e IA (150 h)

- Desarrollo del panel administrativo.

- Generación de reportes y métricas.

- Integración de recomendaciones mediante IA.

- Testing y ajuste de roles.

Sprint 5 – Integracion de pagos y pruebas finales (100 h)

- Pruebas de rendimiento y seguridad.

- Corrección de errores detectados.

- Mejoras de UX/UI.

- Integración de la pasarela de pagos Mercado Pago en el flujo de pedidos.

- Validación integral con el cliente.

Sprint 6 – Documentación y cierre (240 h)

- Testing global y control de calidad.

- Elaboración del manual de usuario y guía técnica.

- Preparación de la defensa y entrega final.

### Compromiso del proyecto

El presente apartado define los compromisos asumidos tanto por el equipo de desarrollo como por el cliente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de los plazos y la calidad esperada. Estos compromisos implican responsabilidades concretas en cuanto a la dedicación horaria, la comunicación, la disponibilidad y la validación de entregables durante todo el proceso de desarrollo.

### Compromiso del equipo de desarrollo

El equipo de desarrollo, integrado por Gastón Szucs y Fabricio Barrios, se compromete a cumplir con las tareas planificadas de acuerdo con el cronograma establecido y bajo la metodología ágil definida (Scrum adaptado). Cada integrante destinará un tiempo estimado de 35 horas semanales, distribuidas de forma equilibrada entre las siguientes actividades:

| Tipo de actividad | Horas semanales estimadas | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Análisis y diseño funcional | 6 h | Relevamiento, definición de requerimientos y diseño de la solución. |
| Desarrollo e implementación | 18 h | Programación de componentes frontend y backend, integración con IA y base de datos. |
| Pruebas y control de calidad (SQA) | 5 h | Ejecución de pruebas unitarias, funcionales e integración de componentes. |
| Documentación y gestión de proyecto | 3 h | Elaboración de informes, documentación técnica y seguimiento de avances. |
| Reuniones con tutor y cliente | 3 h | Instancias de validación, revisión y coordinación semanal. |

El equipo asume la responsabilidad de mantener una comunicación fluida y constante con el tutor y el cliente, asegurando la trazabilidad de los avances y la pronta resolución de imprevistos. Asimismo, se compromete a registrar los progresos, incidentes y resultados de cada sprint en la documentación oficial del proyecto.

### Compromiso del cliente

El cliente, George Benítez, actuará como representante del emprendimiento gastronómico y se compromete a participar activamente en las etapas clave del proyecto, garantizando la disponibilidad y la validación oportuna de los entregables.

Sus compromisos específicos incluyen:

- Disponibilidad para consultas y validaciones: Brindar respuesta oportuna a las consultas técnicas y funcionales realizadas por el equipo de desarrollo, especialmente durante la definición de requerimientos y las pruebas de aceptación.

- Designación de interlocutores válidos: En caso de indisponibilidad temporal, el cliente se compromete a designar un interlocutor de respaldo que mantenga la continuidad de la comunicación y la toma de decisiones.

- Participación en pruebas funcionales (UAT): Validar las funcionalidades desarrolladas al cierre de cada sprint, aportando retroalimentación y sugerencias de mejora.

- Acompañamiento durante la capacitación: Asistir a las instancias de capacitación previstas en el plan, asegurando que el personal operativo (mozos y cocina) conozca el uso del sistema antes de su implementación.

- Disponibilidad operativa: En caso de ser posible, facilitar el tiempo y los recursos necesarios durante las pruebas en entorno real del restaurante, a fin de garantizar una evaluación representativa del sistema.

Ambas partes (equipo de desarrollo y cliente) reconocen la importancia de mantener una colaboración activa, una comunicación transparente y un compromiso continuo con la calidad del proyecto. Estos compromisos constituyen la base para el cumplimiento exitoso de los objetivos académicos y funcionales establecidos.

### Glosario

- API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas que permiten la comunicación entre diferentes aplicaciones o componentes. En este proyecto se emplea una API REST para la interacción entre el frontend desarrollado en React y el backend en Spring Boot.

- API REST (Representational State Transfer): Estilo de arquitectura que define cómo deben interactuar los sistemas a través de internet utilizando los métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). Se utiliza para exponer los servicios del backend hacia el frontend.

- IA (Inteligencia Artificial): Campo de la informática que permite a las máquinas imitar funciones cognitivas humanas. En el sistema se utiliza para ofrecer recomendaciones personalizadas y asistencia al cliente mediante lenguaje natural.

- PWA (Progressive Web App): Aplicación web progresiva que combina las ventajas de las páginas web y de las aplicaciones móviles. Puede instalarse en el dispositivo, funcionar offline y actualizarse automáticamente.

- MVP (Minimum Viable Product): Producto mínimo viable. Versión inicial del sistema que contiene las funcionalidades esenciales para su validación con el cliente y el tutor académico.

- UI (User Interface): Interfaz de usuario. Conjunto de elementos visuales que permiten la interacción entre la aplicación y las personas usuarias.

- UX (User Experience): Experiencia de usuario. Evalúa la facilidad y satisfacción con la que el usuario interactúa con el sistema.

- SQA (Software Quality Assurance): Aseguramiento de la calidad del software. Conjunto de procesos y métricas que garantizan que el producto cumpla los estándares de calidad definidos.

- SCM (Software Configuration Management): Gestión de la configuración del software. Incluye el control de versiones, trazabilidad de los cambios y almacenamiento seguro de los artefactos generados durante el desarrollo.

- UAT (User Acceptance Testing): Pruebas de aceptación de usuario. Fase en la que el cliente valida las funcionalidades del sistema y confirma que cumplen los requerimientos acordados.

- QR (Quick Response Code): Código de respuesta rápida. Imagen escaneable que permite acceder directamente a la aplicación web desde el dispositivo del cliente en el restaurante.

- CRUD (Create, Read, Update, Delete): Operaciones básicas para la manipulación de datos dentro de una base de datos o sistema.

- JWT (JSON Web Token): Formato estándar de autenticación segura que permite verificar la identidad del usuario mediante tokens encriptados. Se usa en la capa de seguridad del backend.

- HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): Protocolo de comunicación segura empleado para cifrar la información entre el cliente y el servidor, protegiendo los datos de los usuarios y de los pedidos.

- SQL (Structured Query Language): Lenguaje utilizado para definir, consultar y manipular bases de datos relacionales. En este proyecto se utiliza con MySQL.

- IDE (Integrated Development Environment): Entorno de desarrollo integrado que proporciona herramientas para programar y depurar código. Se utilizan Visual Studio Code e IntelliJ IDEA.

- MVC (Model–View–Controller): Patrón de arquitectura de software que separa la lógica de negocio (modelo), la presentación (vista) y el control (controlador). Es la estructura base utilizada en el backend con Spring Boot.

- Git / GitHub: Herramienta de control de versiones y plataforma de alojamiento de código que permite registrar los cambios, trabajar de forma colaborativa y mantener un historial del desarrollo del sistema.

- IA Conversacional: Tipo de inteligencia artificial centrada en el procesamiento del lenguaje natural (NLP), utilizada en el asistente para interpretar pedidos y sugerir productos a los usuarios.

- Sprint: Unidad de trabajo del marco ágil Scrum, con duración fija y objetivos específicos. Al final de cada sprint se entrega un incremento funcional del sistema.

- Scrum: Metodología ágil adoptada para gestionar el proyecto mediante iteraciones cortas, reuniones de revisión y entregas incrementales.

- SLA (Service Level Agreement): Acuerdo de nivel de servicio que define los tiempos y condiciones de disponibilidad o respuesta. Se menciona de forma indirecta en los criterios de rendimiento y disponibilidad del sistema.

- IA Agent / GeneXus Agents Next: Agente de inteligencia artificial provisto por GeneXus, utilizado para configurar asistentes conversacionales capaces de comprender y responder al lenguaje natural dentro del sistema.